Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛЖАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Долгое

27 сентября  2019 года                                                                                         №28

О внесении изменений в постановление администрации                                Должанского сельского поселения от 19.06.2018 года №21 Об утверждении программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Должанского сельского  поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2018-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселений, городских округов», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в постановление администрации Должанского сельского поселения от 19.06.2018  года №21 Об утверждении программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Должанского сельского  поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2018-2028 годы» следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.2. пункта 4  Программы изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет и обнародовать в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Должанского сельского поселения                                               В.Лукинова

Приложение №2

Перечень мероприятий   и график исполнения   Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Должанского сельского поселения на 2018-2028 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственный за исполнение мероприятий | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  | Расходы на реализации и сроки исполнения по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2024 |
| Раздел 1. Мероприятия в области водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопровода |  | Администрация Должанского сельского поселения |  |  | 616 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 4. Мероприятия в системе ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупка контейнеров 82 шт. . |  | Администрация Должанского сельского поселения |  |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  |
| 3 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных мест размещения отходов |  | Администрация Должанского сельского поселения |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Мероприятия в системе благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Озеленение территории поселения | Администрация Должанского сельского поселения |  |  | 2116 | 217 |  |  | 219 | 300 | 330 | 350 | 700 |
| Раздел 6. Мероприятия в сфере дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ямочный ремонт | Администрация Должанского сельского поселения |  |  |  | 419 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| Раздел . Мероприятия в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт теплосети | Администрация Должанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.».